PLATAFORMA: SKILLY.LATAM

Integrantes: Sebastián Conejera, Cristóbal Espinosa, Daniela Díaz

Profesora: Teresa Tapia

Asignatura: Proyecto Integrado

Introducción y Contexto del Negocio

La economía digital y el trabajo independiente han experimentado un crecimiento sin precedentes en América Latina. Cada vez más empresas, desde pequeñas y medianas organizaciones hasta corporaciones consolidadas, prefieren externalizar requerimientos específicos, tales como desarrollo de software, diseño gráfico, auditorias financieras, consultarías de marketing y capacitaciones corporativas, en lugar de incorporar personal contratado de forma fija.

Sin embargo, a pesar de la alta oferta de profesionales calificados y la creciente demanda corporativa, la contratación de servicios profesionales independientes continúa enfrentando importantes fricciones operativas:

- Falta de confianza transaccional: Las empresas temen realizar pagos anticipados sin la certeza de recibir entregables conformes a sus estándares.

- Incertidumbre en la cobranza: Los profesionales independientes asumen el riesgo de ejecutar trabajos sin la garantía de un pago oportuno o frente al abandono por parte del cliente.

- Estigmatización por valoraciones públicas: El uso tradicional de estrellas, calificaciones o reseñas públicas encasilla a los profesionales y degrada la percepción del servicio.

- Falta de curaduría y seguimiento: Los marketplaces convencionales operan como simples directorios pasivos sin verificar minuciosamente las credenciales ni gestionar el ciclo de vida del servicio.

Skilly Latam es una plataforma digital que opera bajo el modelo de marketplace de servicios profesionales, orientada específicamente al concepto de Talent as a Service (TaaS) para PyMES y Start-Ups. El sistema actúa como un intermediario seguro y estructurado entre las organizaciones y profesionales independientes validados.

- La plataforma no solo conecta a las partes, sino que gestiona el ciclo completo de la prestación mediante los siguientes pilares operacionales:

  - Curaduría de Talento y Asignación Justa: El sistema actúa como curador, asignando o sugiriendo al profesional idóneo sin recurrir a sistemas públicos de estrellas o reseñas. En su lugar, el equipo administrador gestiona un panel privado de Métricas de Estado para velar por la calidad del servicio.

  - Paso Intermedio de Evaluación: Tras la solicitud inicial de la empresa, el profesional cuenta con una etapa intermedia para comunicarse, analizar la petición y aceptar o rechazar la propuesta antes de formalizar el compromiso.

  - Custodia Temporal de Fondos (Escrow): La organización autoriza el pago al reservar el servicio. La plataforma retiene los fondos de forma segura y solo los libera al profesional una vez que la empresa confirma la recepción conforme del entregable, descontando la comisión del servicio.

  - Resolución de Disputas y Mediación: En caso de inconformidad o abandono, el rol de Administrador de la Plataforma interviene para mediar en el conflicto, gestionar liberaciones atípicas o ejecutar reembolsos.

Usuarios Finales y Atribuciones:

| Rol (Usuario Final) | Nivel de Acceso | Atribuciones Principales (Permisos) |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Público | • Navegar por el catálogo general de servicios. • Realizar el ingreso de credenciales para realizar una reserva • Utilizar filtros de búsqueda por tarifa y tiempo de entrega. • Visualizar el detalle público de los servicios y profesionales. • Acceder al centro de ayuda (FAQ). • Iniciar el proceso de registro en la plataforma. |
| Organización (Empresa Contratante) | Autenticado | • Registrar y gestionar su cuenta corporativa. • Consultar la disponibilidad horaria en la reserva. • Confirmar la recepción conforme de un servicio finalizado. • Reportar problemas y abrir disputas sobre un pago retenido. |
| Profesional | Autenticado | • Postular a la plataforma enviando sus certificados de validación. • Gestionar y marcar como entregados sus encargos activos. • Visualizar el monto neto a recibir tras el descuento de comisiones. |
| Administrador (Dueño de la Plataforma) | Privilegiado | • Acceder al panel de resumen (Dashboard) con métricas financieras. • Aprobar o rechazar los perfiles de nuevos profesionales postulantes. • Configurar y modificar la tasa de comisión global del sistema. • Intervenir, auditar y resolver el detalle de las disputas abiertas. • Visualizar listados consolidados de organizaciones y profesionales. |

Análisis de Necesidades TI y Tendencias de la Industria

- Identificación y Priorización de Necesidades TI:

En concordancia con los requerimientos entregados por la contraparte (Carolina Armstrong Ramos y María José Delgado Bahamondes), se establecen cuatro necesidades de TI fundamentales:

Flujo Transaccional con Retención de Pagos:

- Descripción: Implementación de un mecanismo en la pasarela de pagos que capture y bloquee los fondos de la organización cliente al aceptar la propuesta, reteniéndolos hasta la confirmación explícita de entrega conforme.

- Solución Técnica: Integración mediante la API REST de pasarelas operativas en Chile (como Transbank Webpay Plus o Mercado Pago) para manejar la autorización diferida y el flujo de liberación/reembolso tras la mediación.

Validación KYC y Almacenamiento Seguro de Credenciales:

- Descripción: Verificación manual previa de los títulos y certificados cargados por los profesionales antes de permitirles recibir peticiones de trabajo.

- Solución Técnica: Repositorio de objetos privado local, restringiendo el acceso público y permitiendo la revisión de archivos a los administradores mediante enlaces con firma simétrica temporal.

Mapeo de Métricas de Estado Privadas (Calidad sin Reseñas Públicas):

- Descripción: Registro de métricas de cumplimiento (tiempos de respuesta, tasa de entregas a tiempo, disputas) visibles únicamente para el rol Administrador, garantizando la curaduría del catálogo sin estigmatizar al profesional.

- Solución Técnica: Django + Django REST Framework, Conectado a MariaDB, calculando indicadores de desempeño almacenados en tablas con control de acceso RBAC (Role-Based Access Control).

Flujo de Comunicación e Interacción Intermedia (Prevención de Fuga):

- Descripción: Canal estructurado para que el profesional reciba peticiones, evalúe condiciones, adjunte entregables y acepte o rechace la solicitud antes de activar el cobro.

- Solución Técnica: Módulo de mensajería y notificaciones transaccionales, registrando los hitos de la negociación y manteniendo el ciclo operativo dentro de la plataforma.

- Tendencias TI Actuales y su Impacto:

El diseño tecnológico de Skilly Latam incorpora tendencias consolidadas de la industria de TI para asegurar escalabilidad, alta disponibilidad y un desempeño de vanguardia:

| Tendencia de TI | Implementación en Skilly Latam | Impacto en el negocio |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura Desacoplada (SPA + RESTful API) | Interfaz web responsiva en React 18 / Tailwind CSS comunicándose de forma síncrona vía JSON con un backend robusto en Django + DRF. | Navegación fluida y rápida en el catálogo para el usuario Visitante, aislando por completo la lógica sensible de pagos e intermediación en el servidor. |
| Contenedorización sobre Infraestructura Dedicada | Empaquetado de cada servicio en contenedores en AWS ECS Fargate. | Garantiza costos bajos, confiabilidad y alta disponibilidad. |
| Almacenamiento de Objetos Privado On-Premise | AWS desplegado en el mismo servidor dedicado, actuando como repositorio de objetos privado (compatible con la API de S3) para los entregables de los servicios y los certificados/credenciales KYC de los profesionales, con generación de enlaces firmados (presigned URLs) de vigencia temporal para revisión administrativa. | Cumple con la privacidad de datos sensibles y elimina los costos recurrentes de almacenamiento cloud, permitiendo auditorías directas mediante tokens temporales. |
| Curaduría de Talento y Métricas Privadas | Módulo interno en el backend (Spring Boot 3) que calcula y persiste en PostgreSQL indicadores de desempeño por profesional (tiempos de respuesta, tasa de entregas a tiempo, disputas registradas), con acceso restringido exclusivamente al rol Administrador mediante RBAC sin exponer reseñas ni calificaciones públicas en el catálogo. | Sustituye la estigmatización de las calificaciones públicas por un modelo Talent as a Service (TaaS) confiable y transparente supervisado por la administración. |

- Priorización de Necesidades TI del Negocio

Para optimizar el uso de recursos y asegurar una entrega incremental del software (MVP), las necesidades TI se han priorizado según su nivel de impacto en la continuidad operacional y el modelo de ingresos:

| Nivel de Prioridad | Necesidad TI / Módulos del Sistema | Impacto en el Negocio (MVP) |
| --- | --- | --- |
| Alta (Crítica) (Core del Negocio) | • Integración del modelo de pagos retenidos (Escrow). • Sistema de validación de perfiles y credenciales de profesionales. | Viabilidad operativa inmediata. Sin estas funcionalidades, el sistema no puede procesar pagos seguros ni garantizar la confianza entre las partes. |
| Media (Importante) (Curaduría y Control) | • Flujo intermedio de aceptación y rechazo de solicitudes. • Panel de control y seguimiento de Métricas de Estado. | Estabilidad del modelo. Mitiga el riesgo de abandono de tareas, previene disputas y asegura la calidad del servicio entregado. |
| Baja (Deseable) (Experiencia de Usuario) | • Filtros y motores de búsqueda avanzada en el catálogo. • Ajustes estéticos y de interfaz en la vista pública (Visitante). | Optimización de usabilidad. Mejora la navegación y retención del usuario, pero no bloquea la ejecución de los contratos ni los ingresos. |

Justificación Detallada de la Priorización:

- Prioridad Alta (Crítica): El modelo Escrow y la validación de perfiles representan la propuesta de valor fundamental acordada con los stakeholders. Sin la retención de pago ni el control de credenciales, el sistema no puede operar de manera segura.

- Prioridad Media (Importante): El flujo intermedio de aceptación/rechazo y las Métricas de Estado garantizan la curaduría del servicio y protegen el modelo de negocio contra el abandono de tareas o disputas de entrega.

- Prioridad Baja (Deseable): Búsquedas avanzadas y ajustes estéticos en la vista del Visitante que optimizan la usabilidad, pero no afectan la ejecución de los contratos.

Especificación de Requerimientos de Software

- Requerimientos Funcionales:

Para la plataforma Marketplace de servicios profesionales, se han levantado un total de 29 Requerimientos Funcionales (RF) en su Versión 1.0. Estos requerimientos cubren el ciclo de vida completo de la plataforma: desde la búsqueda y reserva sin fricción por parte de las organizaciones hasta el control de comisiones y mediación de disputas por la administración.

| ID REQ | Descripción del requerimiento | Versión requerimiento |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir buscar servicios en el catálogo, organizados por categoría. | V1.0 |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar los datos de contacto para completar una reserva sin crear una cuenta. | V1.0 |
| RF-03 | El sistema debe permitir filtrar los servicios por tiempo de entrega. | V1.0 |
| RF-04 | El sistema debe permitir visualizar servicios destacados en la página de inicio. | V1.0 |
| RF-05 | El sistema debe permitir visualizar el detalle de un servicio seleccionado. | V1.0 |
| RF-06 | El sistema debe permitir visualizar el calendario de disponibilidad de un servicio. | V1.0 |
| RF-07 | El sistema debe permitir seleccionar la fecha para la reserva del servicio. | V1.0 |
| RF-08 | El sistema debe permitir seleccionar la hora para la reserva del servicio. | V1.0 |
| RF-09 | El sistema debe permitir visualizar el resumen general de la plataforma en el panel de administración. | V1.0 |
| RF-10 | El sistema debe permitir visualizar el resumen de la reserva (fecha, duración, modalidad y monto total). | V1.0 |
| RF-11 | El sistema debe permitir seleccionar el método de pago (tarjeta o transferencia). | V1.0 |
| RF-12 | El sistema debe permitir autorizar el pago del servicio sin ejecutar el cobro inmediato. | V1.0 |
| RF-13 | El sistema debe permitir enviar la solicitud de reserva al profesional seleccionado. | V1.0 |
| RF-14 | El sistema debe permitir iniciar sesión a los usuarios registrados. | V1.0 |
| RF-15 | El sistema debe permitir recuperar la contraseña de una cuenta registrada. | V1.0 |
| RF-16 | El sistema debe permitir registrar una nueva cuenta de organización. | V1.0 |
| RF-17 | El sistema debe validar la aceptación de los términos y condiciones antes de crear la cuenta. | V1.0 |
| RF-18 | El sistema debe permitir contactar a soporte vía correo electrónico. | V1.0 |
| RF-19 | El sistema debe permitir visualizar el detalle de una solicitud recibida (servicio, organización, fecha, modalidad y entregable). | V1.0 |
| RF-20 | El sistema debe permitir rechazar la postulación de un profesional. | V1.0 |
| RF-21 | El sistema debe permitir visualizar el monto neto que recibirá el profesional por el servicio. | V1.0 |
| RF-22 | El sistema debe permitir aceptar una solicitud de servicio. | V1.0 |
| RF-23 | El sistema debe permitir visualizar el listado de disputas. | V1.0 |
| RF-24 | El sistema debe permitir revisar el detalle de una disputa. | V1.0 |
| RF-25 | El sistema debe permitir visualizar el listado de profesionales activos. | V1.0 |
| RF-26 | El sistema debe permitir visualizar el listado de organizaciones. | V1.0 |
| RF-27 | El sistema debe permitir buscar un profesional por nombre o categoría. | V1.0 |
| RF-28 | El sistema debe permitir configurar la tasa de comisión. | V1.0 |
| RF-29 | El sistema debe permitir buscar en el centro de ayuda. | V1.0 |

- Requerimientos no funcionales:

A continuación, se detallan los Requerimientos No Funcionales (RNF) del sistema. A diferencia de los requerimientos funcionales que definen qué debe hacer la plataforma, esta sección establece cómo debe comportarse, imponiendo las restricciones y los atributos de calidad necesarios para su correcta operación.

| ID | Nombre del Requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta del catálogo | Rendimiento / Comportamiento temporal | El sistema debe responder a una búsqueda o filtrado de servicios en el catálogo en un tiempo ≤ 2 segundos, medido desde el envío de la solicitud hasta la recepción de resultados, bajo una carga de hasta 500 usuarios concurrentes. |
| RNF-02 | Consumo de recursos en pagos | Rendimiento / Utilización de recursos | El proceso de autorización de pago mediante Transbank Webpay Plus no debe elevar el uso de CPU de la instancia del backend por encima del 70% durante períodos de máxima demanda. |
| RNF-03 | Escalamiento horizontal automático | Rendimiento / Capacidad | El sistema debe incrementar automáticamente el número de instancias del backend cuando el uso promedio de CPU supere el 65% durante más de 5 minutos consecutivos, y reducirlas cuando la carga disminuya. |
| RNF-04 | Curva de aprendizaje del panel | Usabilidad / Aprendizabilidad | Un administrador sin capacitación previa debe ser capaz de completar el flujo de aprobación o rechazo de una postulación en un máximo de 3 intentos, sin asistencia externa ni consulta de manuales. |
| RNF-05 | Cumplimiento de accesibilidad | Usabilidad / Accesibilidad | Las interfaces para organizaciones y profesionales deben cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1, incluyendo contraste de color mínimo 4.5:1 y navegación completa por teclado. |
| RNF-06 | Compatibilidad multi-navegador | Compatibilidad / Coexistencia | El sistema debe operar sin pérdida de funcionalidad ni errores visuales en Chrome ≥100, Firefox ≥95, Edge ≥100 y Safari ≥15, tanto en versión de escritorio como en dispositivos móviles. |
| RNF-07 | Interoperabilidad de pasarela | Compatibilidad / Interoperabilidad | El sistema debe integrarse con la API REST de Transbank Webpay Plus utilizando el formato JSON definido por el SDK oficial, sin requerir modificaciones al contrato de la API externa. |
| RNF-08 | Disponibilidad del servicio | Fiabilidad / Disponibilidad | La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual (máximo aprox. 3,6 horas de inactividad no planificada al mes), medida sobre los servicios de catálogo, reserva y pago. |
| RNF-09 | Recuperación ante caída | Fiabilidad / Tolerancia a fallos | Ante la caída de una instancia del backend, el balanceador de carga debe redirigir automáticamente el tráfico a instancias saludables en menos de 30 segundos, sin pérdida de transacciones de pago en curso. |
| RNF-10 | Protección de datos sensibles | Seguridad / Confidencialidad | Las contraseñas deben almacenarse usando un algoritmo de hash con salting (bcrypt, factor de costo ≥10). El sistema no debe almacenar datos completos de tarjetas; estos deben ser tokenizados por Transbank. |
| RNF-11 | Autenticación de sesión | Seguridad / Autenticidad | El sistema debe validar la identidad del usuario mediante JSON Web Tokens (JWT) firmados digitalmente, con una expiración máxima de sesión de 30 minutos de inactividad, exigiendo reautenticación posterior. |
| RNF-12 | Configuración de comisiones | Mantenibilidad / Modificabilidad | El sistema debe permitir modificar la tasa de comisión global o por categoría desde el panel administrativo, aplicándose a nuevas transacciones sin requerir un nuevo despliegue de la aplicación. |
| RNF-13 | Arquitectura modular por dominio | Mantenibilidad / Modularidad | El backend debe organizarse en módulos independientes por dominio de negocio (catálogo, reservas, pagos, disputas), de manera que la modificación de un módulo no obligue a recompilar ni redesplegar los demás. |
| RNF-14 | Cobertura de pruebas | Mantenibilidad / Capacidad de ser probado | Los servicios de negocio críticos (autorización de pago, liberación, disputas) deben contar con una cobertura mínima de pruebas unitarias del 80%, verificable mediante herramienta de reporte. |
| RNF-15 | Despliegue reproducible | Portabilidad / Facilidad de instalación | El backend debe poder desplegarse en un nuevo entorno (desarrollo, pruebas o producción) mediante scripts de infraestructura como código, en un tiempo menor a 30 minutos y sin configuración manual adicional. |

- Historias de Usuarios:

las funcionalidades del sistema han sido estructuradas en Historias de Usuario (US). Este enfoque permite centrar la planificación del proyecto en el valor de negocio que el software entrega a cada actor específico (Visitante, Organización, Profesional y Administrador).

Cada historia define claramente el rol, la acción a realizar y el objetivo estratégico (para qué). Asimismo, para garantizar la trazabilidad técnica, se han integrado los Requerimientos Funcionales (RF).

| ID US | Historia de Usuario (Rol, Acción, Valor) | Criterios de Aceptación (RF asociados) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Como Visitante / Organización, quiero buscar y filtrar servicios en el catálogo, para encontrar rápidamente al profesional que mejor se adapte a mi necesidad. | •RF-01 (Buscar por categoría) • RF-03 (Filtrar por tiempo) •RF-04 (Ver destacados) •RF-05 (Ver detalle) •RF-29 (Buscar profesional) |
| US-02 | Como Organización, quiero registrar una cuenta, iniciar sesión y recuperar mis credenciales, para acceder de forma segura a mi cuenta. | •RF-14 (Iniciar sesión) •RF-15 (Recuperar contraseña) •RF-16 (Registrar cuenta) |
| US-03 | Como Organización, quiero seleccionar fecha/hora y enviar una solicitud de reserva, para asegurar la mejor comunicación el desarrollo para mi proyecto. | •RF-02 (Reserva sin cuenta) • RF-06 (Ver calendario) •RF-07 (Seleccionar fecha) •RF-08 (Seleccionar hora) •RF-10 (Resumen reserva) •RF-13 (Enviar solicitud) |
| US-04 | Como Organización, quiero elegir mi método de pago y autorizar la retención de fondos, para garantizar que mi dinero esté seguro (sin cobro inmediato) hasta que reciba el servicio. | •RF-11 (Método de pago) •RF-12 (Autorizar sin cobro inmediato) |
| US-05 | Como Profesional, quiero revisar el detalle de una solicitud y aceptarla o rechazarla, para gestionar mi carga laboral según mi disponibilidad y el pago ofrecido. | •RF-19 (Detalle solicitud) •RF-21 (Monto neto) •RF-22 (Aceptar solicitud) •RF-23 (Rechazar solicitud) •RF-24 (Motivo de rechazo) |
| US-06 | Como Administrador, quiero visualizar un resumen de métricas y el listado de usuarios activos, para monitorear el crecimiento y la salud operativa del negocio. | •RF-09 (Dashboard general) • RF-27 (Lista profesionales) • RF-28 (Lista organizaciones) |
| US-07 | Como Administrador, quiero evaluar las postulaciones de talento y configurar la comisión, para mantener la calidad del catálogo y asegurar la rentabilidad de la plataforma. | •RF-20 (Rechazar postulación) •RF-30 (Configurar comisión) |
| US-08 | Como Administrador, quiero visualizar el listado y detalle de las disputas abiertas, para intervenir y mediar en los conflictos de pago entre las partes. | •RF-25 (Listado disputas) •RF-26 (Detalle de disputa) |
| US-09 | Como Usuario del sistema, quiero buscar información en el centro de ayuda y contactar a soporte, para resolver mis dudas operativas rápidamente. | •RF-18 (Contactar soporte) •RF-31 (Buscar FAQ) |

- Clasificación y Ejemplos de Requerimientos:

Para el desarrollo de la plataforma Skilly Latam, la especificación de software se ha dividido en dos grandes categorías, permitiendo separar el comportamiento transaccional de los atributos de calidad técnica:

- Requerimientos Funcionales (RF): Definen las acciones, procesos y comportamientos específicos que el sistema debe ejecutar en respuesta a las interacciones de los usuarios.

  - Ejemplo representativo: RF-12 "El sistema debe permitir autorizar el pago del servicio sin ejecutar el cobro inmediato". Este requerimiento es el pilar funcional del modelo Escrow (retención de fondos).

  - Ejemplo representativo: RF-19 "El sistema debe permitir visualizar el detalle de una solicitud recibida". Habilita la interacción del Profesional con las ofertas de trabajo.

- Requerimientos No Funcionales (RNF): Establecen las restricciones, normativas y estándares de calidad bajo los cuales debe operar el sistema.

  - Ejemplo representativo (Seguridad): RNF-10 "Las contraseñas deben almacenarse usando un algoritmo de hash con salting (bcrypt). El sistema no debe almacenar datos de tarjetas (tokenización)".

  - Ejemplo representativo (Fiabilidad): RNF-08 "La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual".

- Trazabilidad y Relación con Necesidades del Negocio:

La trazabilidad garantiza que ninguna línea de código o requerimiento técnico se construya sin un propósito estratégico. En Skilly Latam, cada requerimiento está directamente vinculado a las necesidades críticas.

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad que conecta los objetivos del negocio con la especificación de software:

- Necesidad del Negocio 1: Garantizar la confianza financiera entre partes (Modelo Escrow).

  - Trazabilidad Funcional: Se satisface mediante la Historia de Usuario US-04, la cual es habilitada por los requerimientos RF-11 (Selección de método de pago) y RF-12 (Autorización sin cobro inmediato).

  - Trazabilidad No Funcional: Soportado por el RNF-10 (Protección de datos sensibles) y RNF-02 (Límite de consumo de recursos en pasarela de pagos).

- Necesidad del Negocio 2: Curaduría y control de calidad del talento.

  - Trazabilidad Funcional: Se satisface mediante la US-07, habilitada técnicamente por el requerimiento RF-20 (Aprobación/Rechazo de postulaciones de profesionales).

  - Trazabilidad No Funcional: Respaldado por el RNF-04 (Curva de aprendizaje del panel administrativo), asegurando que el equipo interno pueda revisar perfiles rápidamente.

- Necesidad del Negocio 3: Rentabilidad y control operativo (Comisiones).

  - Trazabilidad Funcional: Implementado a través del RF-28 (Configurar la tasa de comisión) y el RF-09 (Dashboard de administración).

  - Trazabilidad No Funcional: Asegurado por el RNF-12, el cual permite modificar las tasas en caliente sin necesidad de un nuevo despliegue del sistema.

Selección y Justificación de Metodologías TI

- Metodología Seleccionada: Desarrollo Iterativo Incremental

Para el diseño, construcción y despliegue del marketplace Skilly Latam se ha seleccionado una metodología de Desarrollo Iterativo Incremental. Esta aproximación permite dividir el ciclo de vida de la construcción del software en bloques temporales o iteraciones sucesivas, entregando desde las primeras etapas versiones funcionales y evaluables de la plataforma que se van enriqueciendo de manera progresiva.

La elección de un enfoque iterativo incremental se justifica directamente por la naturaleza transaccional y la complejidad de las reglas de negocio de Skilly Latam:

- Entrega Incremental del Valor Transaccional: Permite construir la plataforma por capas funcionales priorizadas. En las primeras iteraciones se desarrolla el núcleo del catálogo y la reserva, para luego incrementar el sistema con el flujo de retención de pagos (Escrow), el repositorio privado de documentos KYC en S3 y, finalmente, los paneles de disputa y comisiones administrativas.

- Adaptación Continua a Validaciones Operativas: Al no utilizar un sistema de reseñas públicas tradicional, las "Métricas de Estado" internas y la etapa intermedia de aceptación/rechazo requerido por los profesionales deben ser validadas constantemente por las cofundadoras (Carolina Armstrong y María José Delgado). Las iteraciones de desarrollo facilitan realizar ajustes sobre los flujos sin impactar la totalidad del proyecto.

- Mitigación Temprana de Riesgos Técnicos: Integraciones críticas como la captura diferida en pasarelas de pago (Transbank Webpay / Mercado Pago) y el envío de correos transaccionales por servidor Amazon S3 dedicado (Mailkit/Postfix) se prueban e incrementan de forma aislada, reduciendo la probabilidad de fallos en producción.

- Comparativa Metodológica:

A continuación, se presenta el análisis comparativo que respalda por qué la metodología Iterativa Incremental es superior para Skilly Latam frente a otros enfoques tradicionales o de flujo continuo:

| Criterio de calificación | Iterativo e Incremental(seleccionada) | Cascada / Tradicional (Waterfall) | Kanban (Flujo Continuo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Requerimientos | Deseable y flexible. Los requerimientos (RF-01 a RF-31) se priorizan en el backlog de trabajo y se ajustan al finalizar cada iteración. | Rígida. Exige definir y congelar todos los requerimientos al inicio. Cualquier cambio en la lógica de comisiones o Escrow genera altos costos. | Flexible. Los requerimientos cambian sobre la marcha según la capacidad, pero carece de bloques temporales organizados para iterar. |
| Generación de Entregables | Incremental. Entrega módulos funcionales (MVP) al término de cada iteración de trabajo. | Tardía. El cliente no ve software funcional hasta las etapas finales de pruebas e integración total. | Continua. Entrega tareas individuales a medida que se completan, sin agruparlas necesariamente en entregas estructuradas. |
| Manejo de Riesgos Transaccionales | Alto y temprano. El módulo crítico de retención de fondos (Escrow) y el guardado seguro KYC se prueban en las primeras iteraciones. | Bajo / Tardío. La integración entre la base de datos, las pasarelas de pago y la infraestructura de almacenamiento se prueba al final. | Moderado. Se enfoca en la fluidez de las tareas del tablero, no en la resolución priorizada de hitos de alto riesgo. |
| Participación de los Stakeholders | Constante. Las cofundadoras revisan los incrementos al final de cada ciclo, asegurando el cumplimiento de la visión TaaS. | Limitada. Los stakeholders intervienen principalmente al inicio (definición) y al final (aceptación). | Pasiva. La revisión depende del ritmo de finalización de tarjetas sin reuniones formales de entrega del incremento. |

Arquitectura de Software y Levantamiento Técnico

El sistema Skilly Latam se estructura bajo una arquitectura en 3 capas independientes, lo que asegura el desacoplamiento entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la capa de almacenamiento:

- Capa de Presentación

- Aplicación de Página Única (Single Page Application) desarrollada en React 18 con Tailwind CSS.

- Responsable de la renderización del catálogo, la experiencia de reserva sin fricción, la interacción intermedia de aceptación/rechazo para profesionales y la interfaz administrativa.

- Se compila en archivos estáticos servidos a través de un proxy inverso Nginx.

- Capa de Negocio y Servicios

- API RESTful desarrollada Django, FrameWork Django REST Framework

- Gestiona las reglas transaccionales complejas: el flujo diferido de retención de pagos (Escrow), la integración con la pasarela de pagos (Webpay Plus / Mercado Pago), el cálculo automatizado de comisiones y el motor privado de Métricas de Estado.

- Capa de Datos y Persistencia

- MariaDB: Base de datos relacional para la persistencia transaccional de usuarios, reservas, estados de pago, disputas y comisiones.

- MinIO Ozbject Storage: Servidor local de objetos para el almacenamiento seguro de archivos KYC (certificados laborales y títulos cargados por los profesionales).

Levantamiento Técnico del Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología Seleccionada | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | React (Con vite) | Los mockups muestran dashboards con filtros dinámicos, tablas paginadas y actualización de datos sin recargar la página (Resumen, Comisiones, Postulaciones) ideal para componentes reutilizables tipo SPA. Next.js suma SSR/rutas para las vistas públicas (Catálogo, Detalle del Servicio) que conviene indexar en buscadores. |
| Estilos UI | Tailwind CSS | Permite reproducir rápido el sistema visual de las capturas (tarjetas KPI, barras de progreso por categoría, tablas con estados) sin escribir CSS a medida, manteniendo consistencia. |
| Backend Framework | Django + DRF | ORM nativo, Apps de Django calzando con RNF-13 (módulos por dominio) |
| Base de Datos Relacional | MariaDB | soporta DECIMAL para montos igual, y ya es lo que usa la tabla de RDS más abajo de float) y escala bien con ORMs como Prisma o TypeORM. |
| Almacenamiento de Archivos | Amazon S3 | Necesario para los entregables del servicio y los certificados de postulación (ej. verificación LinkedIn). S3 da almacenamiento duradero y barato, URLs firmadas para subidas/descargas seguras sin pasar el archivo por el backend, y se integra con CloudFront si luego se necesita CDN. |
| Pasarela de Pagos | WebPay/Mercado Pago (Checkout API / Marketplace) | Al ser "Latam" y no solo Chile, conviene una pasarela con cobertura regional. Su modalidad marketplace soporta split de pagos y retención de fondos de forma nativa, que mapea casi 1 a 1 con el flujo Reserva → Pago (montoAutorizado) → liberación con Comisión que ya modelamos, y sus webhooks facilitan actualizar el estado del pago automáticamente. |
| Servidor Web / Proxy | Nginx | Actúa como reverse proxy y balanceador delante de las instancias de NestJS, termina SSL/TLS, sirve assets estáticos del frontend y permite escalar horizontalmente el backend sin cambios de código, además de estándar de facto para stacks Node.js en producción. |
| Servidor SMTP Transaccional | Amazon SES | Envía confirmaciones de reserva, avisos de disputa y recuperación de contraseña (RF-15). Alta tasa de entrega, costo muy bajo por volumen y se integra naturalmente si el almacenamiento ya está en AWS (S3), evitando manejar credenciales de un proveedor adicional. |

Diagramas Incluidos: Casos de uso UML (Búsqueda, Registro, Reservas).

- Búsqueda y Exploración

- Registro y Validación KYC

- Reservas y Flujo de Trabajo

Diagrama de Arquitectura de Red/Cloud AWS

| Componente | Capa | Función en Skilly Latam | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Route 53 | Red | DNS del dominio (ej. skillylatam.com) | Enruta a los usuarios al punto de entrada correcto; permite health checks y failover DNS si en el futuro se añade una segunda región en Latam. |
| AWS WAF | Seguridad | Filtra tráfico malicioso antes de CloudFront | Protege los formularios públicos (registro, búsqueda, postulación) contra inyección SQL/XSS sin tocar código de la aplicación. |
| CloudFront | Front-end | CDN que distribuye el build estático | Reduce la latencia para usuarios en distintos países de Latam y descarga tráfico estático del backend. |
| S3 (Static Hosting) | Front-end | Aloja los archivos compilados de React/Next.js | Hosting serverless, económico y de alta disponibilidad; no requiere servidores para servir contenido estático. |
| API Gateway | Back-end | Punto de entrada único para la API REST y los webhooks de pago | Centraliza autenticación (JWT/API keys), throttling y logging antes de llegar al backend. |
| Application Load Balancer | Back-end | Distribuye tráfico entre las tareas ECS | Permite escalar horizontalmente el backend y hacer health checks automáticos de los contenedores. |
| ECS Fargate | Back-end | Ejecuta los microservicios contenedorizados (API principal, servicio de pagos) | Serverless de contenedores: sin administrar instancias EC2, escala según demanda (ej. picos al liberar comisiones a fin de mes). |
| ElastiCache (Redis) | Back-end | Cache de sesiones y de catálogo consultado con frecuencia | Acelera las búsquedas y filtros del catálogo (Módulo 1) y reduce carga sobre RDS en consultas repetitivas. |
| RDS MariaDB Multi-AZ | Datos | Base de datos relacional transaccional (usuarios, reservas, pagos, comisiones) | Multi-AZ da alta disponibilidad y failover automático — crítico porque aquí vive el estado financiero (montos retenidos/liberados) del modelo ER ya definido. |
| S3 (bucket privado) | Datos | Almacena entregables de servicios y certificados KYC de profesionales | Almacenamiento durable y barato con acceso controlado vía URLs firmadas, separado del bucket público de hosting. |
| Amazon SES | Integración | Correos transaccionales (confirmación de reserva, resultado KYC, alertas de disputa) | Alta tasa de entrega y bajo costo por volumen; se integra nativamente con el resto del stack AWS. |
| Mercado Pago (externo) | Integración | Pasarela de pago en modalidad Escrow/Marketplace | Gestiona la retención y liberación de fondos (montoAutorizado → liberación con comisión) sin que Skilly maneje datos de tarjetas directamente (cumplimiento PCI-DSS delegado). |
| CloudWatch | Observabilidad | Logs, métricas y alarmas de ECS/RDS/ALB | Detecta caídas o cuellos de botella (ej. tiempos de respuesta altos al aceptar/rechazar reservas) antes de que afecten a los usuarios. |
| Secrets Manager | Seguridad | Almacena credenciales de RDS y API keys de Mercado Pago/SES | Evita hardcodear secretos en el código; permite rotación automática de credenciales de base de datos. |

- Estrategia de Ambientes

| Ambiente | Propósito | Rama Git | Cómputo (ECS Fargate) | Base de Datos | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo (dev) | Integración continua de features nuevas | “develop” | 1 tarea, 0.25 vCPU / 0.5 GB | RDS MariaDB “db.t4g.micro”, Single-AZ | Interno, solo equipo de desarrollo (VPN) |
| Staging / QA | Pruebas de aceptación con datos realistas antes de producción | “release/*” | 2 tareas, 0.5 vCPU / 1 GB | RDS MariaDB “db.t4g.medium”, Multi-AZ (espejo de prod) | Equipo QA + stakeholders, tras Basic Auth o VPN |
| Producción (prod) | Ambiente público, tráfico real de usuarios | “main” | Auto Scaling 2–6 tareas, 1 vCPU / 2 GB | RDS MariaDB “db.r6g.large”, Multi-AZ + réplica de lectura | Público, vía CloudFront + WAF |

*Regla de promoción: el código solo avanza en una dirección feature/* → develop → release/* → main. Nunca se despliega directo a producción sin pasar por staging.

- Diagrama de Despliegue UML

- Pipeline de CI/CD

Notas del pipeline:

- El mismo artefacto (imagen Docker en ECR) se promueve entre ambientes nunca se reconstruye el código para producción, evitando el clásico "funciona en mi ambiente".

- El rollback en producción es automático si el smoke test post-deploy falla: ECS vuelve a la task definition anterior en minutos.

- El merge a “main” requiere aprobación humana explícita (Release Manager), dado que ahí vive el flujo de dinero real (pagos, comisiones).

- Infraestructura como Código (IaC)

| Aspecto | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Herramienta | Terraform | Multi-cloud por si a futuro se necesita salir de AWS; sintaxis declarativa y gran soporte de la comunidad para todos los servicios usados (ECS, RDS, S3, CloudFront). |
| Organización | Un módulo por componente (vpc, ecs, rds, s3, cloudfront) + un workspace por ambiente (dev, staging, prod) | Reutiliza el mismo código de infraestructura en los 3 ambientes, cambiando solo variables (tamaño de instancia, Multi-AZ sí/no). |
| Estado remoto | S3 (bucket versionado) + DynamoDB (tabla de lock) | Evita que dos personas apliquen cambios de infraestructura al mismo tiempo y corrompan el estado. |
| Revisión de cambios | “terraform plan” obligatorio como comentario en cada Pull Request de infraestructura | Nadie aplica cambios de infraestructura a ciegas; el equipo revisa el diff antes del “apply”. |

- Estrategia de Escalamiento

- ECS Service Auto Scaling en producción: target tracking sobre CPU (umbral 65%) y sobre “RequestCountPerTarget” del ALB, con mínimo 2 / máximo 6 tareas.

- RDS: réplica de lectura en producción para separar reportes/consultas pesadas (ej. pantalla "Ganancias por mes") del tráfico transaccional (reservas, pagos).

- ElastiCache Redis: absorbe picos de lectura repetitiva sobre el catálogo (búsquedas/filtros), reduciendo la presión sobre RDS antes de necesitar escalar la base de datos verticalmente.

- CloudFront: cachea el frontend estático, por lo que los picos de tráfico de visitantes navegando el catálogo casi no llegan al backend.

- Backup y Recuperación ante Desastres

| Recurso | Mecanismo | Retención / Objetivo |
| --- | --- | --- |
| RDS MariaDB (prod) | Backups automáticos diarios + point-in-time recovery | 35 días de retención · RPO ≈ 5 min |
| RDS MariaDB (prod) | Snapshot manual antes de cada migración de esquema | Indefinido (hasta validar el release) |
| S3 (entregables / KYC) | Versionado activado + replicación cross-region | Protege contra borrado accidental y ante una caída regional |
| Infraestructura completa | Todo definido en Terraform | RTO ≈ 1–2 h para reconstruir el ambiente completo en otra región si fuese necesario |

- Seguridad y Gestión de Secretos

- IAM por servicio con permisos mínimos (el servicio de pagos no tiene permiso de escritura sobre el bucket de frontend, por ejemplo).

- Secrets Manager para credenciales de RDS y API keys de Mercado Pago/SES, con rotación automática cada 30-90 días.

- Security Groups en capas: el ALB acepta tráfico de Internet; ECS solo acepta tráfico del ALB; RDS solo acepta tráfico de ECS — nada tiene IP pública salvo el ALB.

- AWS WAF con reglas administradas (OWASP Top 10) delante de CloudFront, filtrando antes de que el tráfico llegue a la aplicación.

- Monitoreo y Alertas

- CloudWatch Dashboards por ambiente: CPU/memoria de ECS, conexiones y latencia de RDS, tasa de errores 5xx del ALB.

- Alarmas → SNS → Slack/Email, por ejemplo:

  - CPU de ECS > 80% durante 5 min sostenidos.

  - Errores 5xx del ALB > 1% de las peticiones.

  - Conexiones de RDS > 80% del máximo permitido.

  - Fallo de un health check del ALB (contenedor caído).

- AWS X-Ray (opcional, fase 2) para trazar una request completa a través de ECS → RDS → Mercado Pago, útil al depurar demoras en el flujo de liberación de pagos.

- Resumen ejecutivo por ambiente

|  | Dev | Staging | Producción |
| --- | --- | --- | --- |
| Despliegue | Automático al hacer push | Automático al mergear a “release/*” | Manual, con aprobación humana |
| Disponibilidad | Best-effort | Multi-AZ | Multi-AZ + Auto Scaling |
| Datos | Sintéticos / de prueba | Anonimizados desde prod | Reales |
| Costo relativo | Bajo | Medio | Alto (dimensionado para carga real) |
| Quién lo usa | Desarrolladores | QA, Product Owner | Usuarios finales (Organizaciones, Profesionales) |

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION (MODELO DE DATOS PRINCIPAL

Notación utilizada

| Rectángulo azul | Entidad |
| --- | --- |
| Rombo verde | Relación entre entidades |
| Óvalo naranjo | Atributo de una entidad |
| Número rojo (1 / N) | Cardinalidad de la relación |

Módulo 1, Catálogo de Servicios

Interfaces relacionadas: Inicio/Buscador, Catalogo de Servicios, Detalle del Servicio.

| Entidad | Atributo | Tipo | Llave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CategoriaServicio | idCategoria | entero | PK | Identificador único de la categoría de servicio. |
| CategoriaServicio | nombreCategoria | texto |  | Nombre visible de la categoría (ej. Salud y Bienestar, Desarrollo software). |
| Servicio | idServicio | entero | PK | Identificador único del servicio. |
| Servicio | idCategoria | entero | FK | Categoría a la que pertenece el servicio. |
| Servicio | idProfesional | entero | FK | Profesional que ofrece el servicio. |
| Servicio | tiempoEntrega | texto/entero |  | Plazo de entrega comprometido (días). |
| Servicio | precioBase | decimal |  | Precio base publicado del servicio. |
| Profesional | idProfesional | entero | PK | Identificador único del profesional. |
| Profesional | nombreCompleto | texto |  | Nombre completo del profesional. |
| Entregable | idEntregable | entero | PK | Identificador único del entregable. |
| Entregable | idServicio | entero | FK | Servicio al que pertenece el entregable. |
| Entregable | descripcion | texto |  | Descripción del entregable incluido en el servicio. |

Resumen de relaciones, Módulo 1

| Relación | Entidad A | Card. A | Entidad B | Card. B | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clasifica | CategoriaServicio | 1 | Servicio | N | Una categoría agrupa muchos servicios. |
| ofrece | Profesional | 1 | Servicio | N | Un profesional publica varios servicios. |
| incluye | Servicio | 1 | Entregable | N | Un servicio define uno o más entregables. |

Módulo 2, Reserva, Pago y Comisión.

Interfaces relacionadas: formulario de Registro de Reserva, programación, Autorización de Pago y Control de Comisiones.

| Entidad | Atributo | Tipo | Llave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacion | idOrganizacion | entero | PK | Identificador único de la organización. |
| Organizacion | razonSocial | texto |  | Nombre legal de la organización que reserva servicios. |
| Reserva | idReserva | entero | PK | Identificador único de la reserva/solicitud de servicio. |
| Reserva | idOrganizacion | entero | FK | Organización que realiza la reserva. |
| Reserva | idServicio | entero | FK | Servicio solicitado. |
| Reserva | idProfesional | entero | FK | Profesional que atiende la reserva. |
| Reserva | fechaReserva | fecha |  | Fecha en que se registra la reserva. |
| Pago | idPago | entero | PK | Identificador único del pago. |
| Pago | idReserva | entero | FK | Reserva que origina el pago. |
| Pago | idComision | entero | FK | Comisión aplicada al liberar el pago (relación nueva). |
| Pago | metodoPago | texto |  | Medio de pago utilizado por la organización. |
| Pago | montoAutorizado | decimal |  | Monto autorizado y retenido para el servicio. |
| Comision | idComision | entero | PK | Identificador único de la comisión. |
| Comision | idCategoria | entero | FK | Categoría de servicio a la que aplica la tasa. |
| Comision | tasaComision | decimal (%) |  | Porcentaje que la plataforma retiene por categoría. |

Resumen de relaciones, Módulo 2

| Relación | Entidad A | Card. A | Entidad B | Card. B | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tiene | CategoriaServicio | 1 | Comision | N | Cada categoría define su tasa de comisión. |
| realiza | Organizacion | 1 | Reserva | N | Una organización hace muchas reservas. |
| de | Servicio | 1 | Reserva | N | Cada reserva es de un único servicio. |
| atiende | Profesional | 1 | Reserva | N | Un profesional atiende varias reservas. |
| genera | Reserva | 1 | Pago | 1 | Cada reserva genera exactamente un pago. |
| aplica | Comision | 1 | Pago | N | La tasa de la categoría se aplica a cada pago liberado. |

Módulo 3, Postulaciones y Disputas.

Interfaces relacionadas: Listado de Postulaciones y Gestión de Disputas.

| Entidad | Atributo | Tipo | Llave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postulacion | idPostulacion | entero | PK | Identificador único de la postulación. |
| Postulacion | idProfesional | entero | FK | Profesional que postula a la plataforma. |
| Postulacion | idCategoria | entero | FK | Categoría de servicio a la que postula. |
| Postulacion | fechaPostulacion | fecha |  | Fecha en que se envió la postulación. |
| Postulacion | certificado | texto |  | Tipo de certificado o verificación adjunta (ej. LinkedIn verificado). |
| Postulacion | estado | texto |  | Pendiente, aceptada o rechazada. |
| Disputa | idDisputa | entero | PK | Identificador único de la disputa. |
| Disputa | idReserva | entero | FK | Reserva sobre la que se abre la disputa. |
| Disputa | motivo | texto |  | Motivo de la disputa (ej. entrega incompleta, retraso). |
| Disputa | fechaApertura | fecha |  | Fecha de apertura de la disputa. |
| Disputa | estado | texto |  | Estado de revisión de la disputa (abierta, en revisión, resuelta). |
| Disputa | montoRetenido | decimal |  | Monto del pago retenido mientras se resuelve la disputa. |

Resumen de relaciones, Módulo 3

| Relación | Entidad A | Card. A | Entidad B | Card. B | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postula | Profesional | 1 | Postulacion | N | Un profesional puede enviar varias postulaciones. |
| categoria | CategoriaServicio | 1 | Postulacion | N | Cada postulación se hace a una categoría. |
| origina | Reserva | 1 | Disputa | 0..1 | Una reserva puede (o no) originar una disputa. |

Análisis de Seguridad, Impacto Ético y Profesional

- Necesidades de Seguridad TI:

- Protección de la pasarela de pagos y fondos retenidos (Escrow):

  - La necesidad: Asegurar que el dinero que la empresa paga por adelantado esté blindado contra ataques cibernéticos o desvíos, y que la transferencia final al profesional se haga por canales encriptados.

  - Importancia para el negocio: El modelo de Skilly se basa en la confianza financiera. Si una empresa pierde su dinero o un profesional no recibe su pago por una vulnerabilidad, la reputación de la plataforma se destruye de inmediato y se exponen a demandas legales.

- Privacidad y resguardo de datos personales (Proceso KYC):

  - La necesidad: Como la plataforma verifica exhaustivamente que los profesionales sean reales (pidiendo credenciales, títulos, o identificaciones), estos documentos sensibles deben almacenarse de forma segura y privada, aislando los datos personales de la base de datos pública.

  - Importancia para el negocio: Las organizaciones y los profesionales están entregando información confidencial de sus proyectos y de sus identidades. Un robo de datos (brecha de seguridad) arruinaría la promesa de ser un intermediario seguro y profesional.

- Control de acceso y prevención de suplantación de identidad:

  - La necesidad: Garantizar que la persona que inicia sesión es realmente el profesional validado o el representante de la empresa, utilizando medidas como contraseñas seguras y verificación en dos pasos.

  - Importancia para el negocio: Evita que un impostor tome la cuenta de un profesional destacado, realice un mal trabajo y arruine tanto la reputación del talento original como la garantía de calidad de Skilly.

- Impacto Ético y Profesional:

- Impacto de asegurar el modelo de pagos (Escrow):

  - Ético y Profesional: Demuestra responsabilidad fiduciaria. Skilly está custodiando el dinero de otros. Al proteger estos fondos, la plataforma actúa con integridad profesional, garantizando que el esfuerzo del talento siempre sea remunerado justamente y que la inversión de la empresa esté protegida hasta obtener el resultado prometido.

- Impacto de resguardar la privacidad (Proceso KYC):

  - Ético y Profesional: Refleja el principio ético de respeto por las personas. Esto se alinea perfectamente con la filosofía de las fundadoras de no tener "reseñas públicas" para no encasillar a la gente. Al proteger sus datos personales y credenciales de miradas externas o ataques, Skilly demuestra que valora y respeta la dignidad de sus usuarios por encima de la exposición comercial.

- Impacto del control de acceso (Antisuplantación):

  - Ético y Profesional: Fomenta la honestidad y la veracidad. Al evitar la suplantación de identidad, la plataforma defiende el honor profesional de sus usuarios. Es un deber ético asegurar que el prestigio que un talento construye con su esfuerzo no pueda ser manchado por terceros malintencionados.

Interfaces del sistema (Mockups).

Resumen general:

Descripción: Tablero de mando principal para el administrador que consolida indicadores clave en tiempo real, tales como postulaciones pendientes, comisiones del mes y servicios activos. Se complementa con un gráfico de volumen de servicios por categoría y un muro cronológico de la actividad reciente en la plataforma.

Listado de Postulaciones:

Descripción: Tabla de gestión que enlista a los profesionales que solicitan ingresar a la plataforma. Muestra datos clave como la categoría a la que postulan, la fecha de solicitud, el tipo de certificados adjuntos (ej. LinkedIn verificado) y el estado actual del proceso de revisión.

Detalles específicos del postulante:

Gestión de Disputas:

Descripción: Panel de resolución de conflictos que totaliza el dinero retenido en casos problemáticos. Lista las disputas abiertas indicando el motivo exacto (ej. "Entrega incompleta", "Retraso"), las partes involucradas y provee el acceso para que el equipo de soporte revise el caso

Gestión de Profesionales y Organizaciones:

Descripción: Corresponde a dos interfaces de listado (directorios) para administrar a los actores registrados. Permiten la búsqueda por nombre o RUT y exponen métricas operativas individuales, como el gasto histórico acumulado por las organizaciones o la cantidad de servicios completados por cada profesional.

Historial de reservas:

Descripción: Vista de detalle administrativa a la que se accede desde el listado de Organizaciones. Presenta la ficha de una organización específica con sus indicadores acumulados (servicios contratados, gasto total, disputas históricas y última reserva), y despliega el registro completo de sus reservas con filtros rápidos por estado (pendientes, en curso, finalizadas o con disputa), permitiendo a la administración auditar la relación comercial completa de un cliente.

Publicar Servicio:

Descripción: Formulario de autogestión para que el profesional cree nuevos servicios dentro de su categoría aprobada. Permite definir nombre, descripción, entregables y condiciones de entrega, calcula automáticamente el monto neto a recibir según la comisión vigente, y envía la publicación a un estado de revisión hasta que Skilly la apruebe para hacerla visible en el catálogo.

Control de Comisiones:

Descripción: Tablero financiero que monitoriza los ingresos de la plataforma. Permite configurar y editar la tasa de comisión global o por categorías, presenta un gráfico con el histórico de recaudación de los últimos 6 meses y desglosa el monto retenido por cada servicio exitosamente liberado.

Inicio / Buscador Principal:

Descripción: Pantalla de aterrizaje (Landing) que presenta una barra de búsqueda centralizada para que la organización encuentre el talento independiente. Permite una navegación rápida mediante accesos directos por categoría (Desarrollo, Diseño, Finanzas, etc.) y destaca visualmente los servicios más solicitados de la semana.

Catálogo de Servicios Disponibles:

Descripción: Interfaz de resultados de búsqueda que despliega la oferta en formato de tarjetas (cards), mostrando precio base y tiempo estimado. Incorpora un panel lateral izquierdo con filtros dinámicos que permiten refinar la búsqueda por categoría, rango de tarifas y tiempos de entrega (ej. inmediato, esta semana).

Detalle del Servicio:

Descripción: Vista en profundidad del servicio seleccionado por el usuario. Desglosa un checklist con los entregables incluidos ("¿Qué incluye este servicio?"), muestra a los profesionales específicos disponibles para ejecutarlo, e integra un cuadro resumen lateral con el precio, duración y el botón de acción principal para iniciar la reserva.

Programación y Autorización de Pago:

Descripción: Pantalla de agendamiento que despliega un calendario interactivo para seleccionar la fecha y bloque horario de inicio del servicio. Permite seleccionar el método de pago a autorizar (Tarjeta o Transferencia), muestra explícitamente la política de cancelación y finaliza con la confirmación de la retención de los fondos (En caso de que la entidad que desea el servicio y no tenga sesión iniciada, lanzara la interfaz de “Formulario de Registro de Reserva”).

.

Formulario de Registro de Reserva:

Descripción: Interfaz de captura de datos donde la organización ingresa información de contacto, datos de facturación (RUT y razón social) y requerimientos adicionales para el profesional. Incluye un enlace para iniciar sesión si el usuario ya tiene cuenta y presenta un resumen lateral del pago

Centro de Ayuda:

Descripción: Pantalla de autogestión de soporte que ofrece un buscador por palabras clave y un listado de preguntas frecuentes agrupadas por temáticas (Reservas y pagos, Profesionales, Disputas). Si la duda no se resuelve, provee un botón de contacto directo con el equipo de soporte.

Conclusiones

El desarrollo de Skilly Latam responde a una fricción real y documentada del mercado de trabajo independiente en Latinoamérica: la desconfianza transaccional entre organizaciones y profesionales, la ausencia de curaduría de calidad en los marketplaces tradicionales, y el desgaste que generan los sistemas de reputación pública basados en estrellas. La plataforma diseñada aborda estos tres problemas mediante decisiones de producto concretas, el modelo de custodia temporal de fondos (Escrow), la validación manual de credenciales antes de habilitar a un profesional, y el reemplazo de las calificaciones públicas por Métricas de Estado gestionadas internamente, que no son ajustes cosméticos, sino la propuesta de valor central del negocio.

A nivel de especificación, el levantamiento de 4 actores, 17 interfaces, 29 requerimientos funcionales, 15 requerimientos no funcionales y casos de uso permite trazar cada funcionalidad construida en los mockups hasta una necesidad de negocio concreta, cerrando el ciclo entre lo que la contraparte solicitó y lo que el sistema efectivamente ejecuta. La elección de una metodología Iterativa Incremental resulta coherente con esta complejidad: permite priorizar el núcleo transaccional (catálogo, reserva y retención de pagos) en las primeras entregas, para luego incorporar de forma progresiva la curaduría de talento, la resolución de disputas y el panel administrativo, sin comprometer la totalidad del proyecto ante ajustes en las reglas de negocio.

Finalmente, el análisis de seguridad e impacto ético refuerza que las decisiones técnicas no son neutras: proteger la pasarela de pagos y los datos KYC no es solo una exigencia de calidad de software, sino una responsabilidad fiduciaria y un acto de respeto hacia la dignidad de organizaciones y profesionales que depositan su confianza, y su dinero, en la plataforma. En conjunto, Skilly Latam queda especificado como un MVP viable, priorizado por impacto en la continuidad operacional, y con una arquitectura capaz de sostener su crecimiento desde una primera iteración académica hasta un eventual escalamiento productivo.